## Slide 1
需求转化与交付规范
从客户需求到项目交付的规范流程

## Slide 2
课程安排
01 需求转化流程
02 需求确认规范
03 售前交接规范
04 常见问题处理
05 课堂练习

## Slide 3
需求转化五阶段
01 需求采集 调研、访谈、问卷
02 需求分析 分类、排序、可行性分析
03 方案设计 技术方案和实施计划
04 需求确认 确认书、原型、场景演练
05 项目交接 交接给实施团队启动交付

## Slide 4
阶段一：需求采集
三种方式：
• 客户访谈 - 与业务、IT、一线用户分别访谈
• 问卷调查 - 针对大量用户的需求，通过问卷收集
• 系统调研 - 调研现有系统功能和数据，发现改进点
注意事项：
• 采集要全面 • 记录要详细 • 确认要充分

## Slide 5
阶段二：需求分析
核心工作：
1. 需求分类 - 功能需求、非功能需求、数据需求、集成需求
2. 优先级排序 - 按业务价值、技术难度、实施周期排序
3. 可行性分析 - 技术可行性、成本合理性、风险可控性
输出：需求清单（包含需求描述、类型、优先级、验收标准）

## Slide 6
阶段三：需求确认
为什么需求确认很重要？
很多项目失败的原因就是需求理解偏差
确认方式：
1. 需求确认书 - 整理成文档，让客户签字确认
2. 原型演示 - 通过原型让客户直观看到效果
3. 场景演练 - 模拟业务场景，验证需求覆盖完整
记住：需求确认宁可多做，不要少做

## Slide 7
阶段四：售前交接
交接内容：
• 客户背景 - 组织架构、决策流程、关键人员
• 需求文档 - 需求清单、优先级、验收标准
• 技术方案 - 系统架构、技术选型、部署方案
• 项目计划 - 里程碑、时间节点、资源安排
• 风险清单 - 已识别风险及应对措施
交接后：售前从主导转为支持实施团队

## Slide 8
常见问题处理
需求变更
问题：客户在项目过程中提出新需求或修改需求
应对：建立变更流程，评估影响，签订变更协议
范围蔓延
问题：项目范围不断扩大，超出原定边界
应对：明确项目边界，超出范围单独报价
客户不满意
问题：客户对交付成果不满意
应对：回顾需求文档，对照验收标准，协商解决

## Slide 9
课堂练习：需求确认模拟
场景设定
客户：我要一个看板，能看我们公司的经营数据，最好能看到各子公司的对比。
背景：某集团企业，下属10家子公司
练习任务
1. 将口语化需求转化为结构化的需求描述
2. 列出至少3个需要确认的问题
时间：10分钟

## Slide 10
参考答案
结构化需求描述
功能需求：数据看板展示经营数据，支持各子公司数据对比，
支持时间维度筛选，支持钻取查看明细
数据需求：经营数据包括哪些指标？数据来源是哪些系统？
需要确认的问题
1. 经营数据具体包括哪些指标？
2. 子公司数据如何对比？
3. 看板更新频率是多少？支持哪些终端访问？
关键点：需求确认的价值就在于避免返工

## Slide 11
课程要点回顾
1. 需求转化五阶段 - 采集、分析、设计、确认、交接，环环相扣
2. 需求确认规范 - 确认书、原型演示、场景演练，确保理解准确
3. 售前交接规范 - 背景、需求、方案、计划、风险，全面交接
4. 问题应对 - 变更走流程、蔓延控边界、不满意回需求文档
下节课：需求文档撰写实战