## Slide 1
需求转化与交付规范
从客户需求到项目交付的规范流程

## Slide 2
课程安排
01
需求转化流程
从需求到交付的完整链路
02
需求确认规范
确保需求理解准确
03
售前交接规范
项目交接的完整内容
04
常见问题处理
变更、蔓延、不满意
05
课堂练习
需求转化模拟演练

## Slide 3
需求转化五阶段
①
需求采集
调研、访谈、问卷
②
需求分析
分类、排序、可行性
③
方案设计
技术方案、实施计划
④
需求确认
确认书、原型、演练
⑤
项目交接
交接给实施团队

## Slide 4
阶段一：需求采集
访
客户访谈
与业务、IT、一线用户 分别访谈，了解不同角色需求
卷
问卷调查
针对大量用户的需求 通过问卷收集
研
系统调研
调研现有系统的功能和数据 发现问题和改进点
注意事项
• 采集要全面 — 不要只听领导的话，要了解一线用户 • 记录要详细 — 原话记录，不要主观理解 • 确认要充分 — 复述确认，避免理解偏差

## Slide 5
阶段二：需求分析
分类
功能需求 非功能需求 数据需求 集成需求
排序
业务价值 技术难度 实施周期
分析
技术可行性 成本合理性 风险可控性
→ 输出：需求清单（包含需求描述、类型、优先级、验收标准）

## Slide 6
阶段三：需求确认
为什么需求确认很重要？
很多项目失败的原因就是需求理解偏差
1
需求确认书
整理成文档 让客户签字确认
2
原型演示
通过原型 让客户直观看到效果
3
场景演练
模拟业务场景 验证需求覆盖完整
记住：需求确认宁可多做，不要少做

## Slide 7
阶段四：售前交接
背景
组织架构 决策流程 关键人员
需求
需求清单 优先级 验收标准
方案
系统架构 技术选型 部署方案
计划
里程碑 时间节点 资源安排
风险
已识别风险 及应对措施
→ 角色转变：交接完成后，售前从主导转为支持实施团队

## Slide 8
常见问题处理
需求变更
客户在项目过程中提出新需求 建立变更流程，评估影响，签订协议
范围蔓延
项目范围超出原定边界 明确边界，超出范围单独报价
客户不满意
客户对交付成果不满意 回顾需求文档，对照验收标准

## Slide 9
课堂练习
场景设定
客户：我要一个看板，能看我们公司的经营数据，最好能看到各子公司的对比。 背景：某集团企业，下属10家子公司
练习任务
1. 将口语化需求转化为结构化的需求描述 2. 列出至少3个需要确认的问题
⏱ 10分钟

## Slide 10
参考答案
结构化需求描述 功能需求： • 数据看板展示企业经营数据 • 支持各子公司数据对比 • 支持时间维度筛选 • 支持钻取查看明细 数据需求： • 经营数据包括哪些指标？ • 数据来源是哪些系统？ 需确认问题： 1. 经营数据具体包括哪些指标？ 2. 子公司数据如何对比？ 3. 看板更新频率是多少？ 4. 支持哪些终端访问？
关键点：需求确认的价值就在于避免返工

## Slide 11
课程要点回顾
1. 需求转化五阶段 采集 → 分析 → 设计 → 确认 → 交接 2. 需求确认规范 确认书 + 原型演示 + 场景演练 3. 售前交接规范 背景 + 需求 + 方案 + 计划 + 风险 4. 问题应对 变更走流程 | 蔓延控边界 | 不满意回文档
▶ 下节课：需求文档撰写实战