## Slide 1
需求转化与交付规范
从客户需求到项目交付的规范流程

## Slide 2
课程安排
01 需求转化流程
从需求到交付的完整链路
02 需求确认规范
确保需求理解准确
03 售前交接规范
项目交接的完整内容
04 常见问题处理
变更、蔓延、不满意
05 课堂练习
2 / 12

## Slide 3
需求转化五阶段
01 需求采集
调研、访谈、问卷收集客户需求
02 需求分析
分类、排序、可行性分析
03 方案设计
技术方案和实施计划
04 需求确认
确认书、原型、场景演练
05 项目交接
3 / 12

## Slide 4
阶段一：需求采集
1 客户访谈
与业务、IT、一线用户分别访谈，了解不同角色需求
2 问卷调查
针对大量用户的需求，通过问卷收集
3 系统调研
调研现有系统的功能和数据，发现问题和改进点
注意事项
采集要全面：不要只听领导的话，要了解一线用户
4 / 12

## Slide 5
阶段二：需求分析
1 需求分类
功能需求、非功能需求、数据需求、集成需求
2 优先级排序
按业务价值、技术难度、实施周期排序
3 可行性分析
技术可行性、成本合理性、风险可控性
输出：需求清单，包含需求描述、类型、优先级、验收标准
5 / 12

## Slide 6
阶段三：需求确认
为什么需求确认很重要？
很多项目失败的原因就是需求理解偏差
1 需求确认书
整理成文档，让客户签字确认
2 原型演示
通过原型让客户直观看到效果
3 场景演练
模拟业务场景，验证需求覆盖完整
记住：需求确认宁可多做，不要少做
6 / 12

## Slide 7
阶段四：售前交接
交接内容
客户背景：组织架构、决策流程、关键人员
需求文档：需求清单、优先级、验收标准
技术方案：系统架构、技术选型、部署方案
项目计划：里程碑、时间节点、资源安排
风险清单：已识别风险及应对措施
交接方式
交接会议：售前向实施团队详细讲解项目背景和需求，解答疑问
角色转变
7 / 12

## Slide 8
常见问题处理
需求变更
问题：客户在项目过程中提出新需求或修改需求
应对：建立变更流程，评估影响，签订变更协议
范围蔓延
问题：项目范围不断扩大，超出原定边界
应对：明确项目边界，超出范围单独报价
客户不满意
问题：客户对交付成果不满意
应对：回顾需求文档，对照验收标准，协商解决
8 / 12

## Slide 9
课堂练习：需求确认模拟
场景设定
客户：我要一个看板，能看我们公司的经营数据，最好能看到各子公司的对比。
背景：某集团企业，下属10家子公司
练习任务
1
将口语化需求转化为结构化的需求描述
2
列出至少3个需要确认的问题
3
时间：10分钟
9 / 12

## Slide 10
参考答案
结构化需求描述
功能需求：
数据看板展示企业经营数据
支持各子公司数据对比
支持时间维度筛选
支持钻取查看明细
数据需求：
经营数据包括哪些指标？
数据来源是哪些系统？
10 / 12

## Slide 11
课程要点回顾
1 需求转化五阶段
采集、分析、设计、确认、交接，环环相扣
2 需求确认规范
确认书、原型演示、场景演练，确保理解准确
3 售前交接规范
背景、需求、方案、计划、风险，全面交接
4 问题应对
变更走流程、蔓延控边界、不满意回需求文档
下节课：需求文档撰写实战
11 / 12

## Slide 12
感谢聆听
12 / 12